2022.09.19 개발일지

|  |  |
| --- | --- |
| **일자** | 2022.09.19(월) |
| **기록자** | 유동선 |
| **주제** | 소소식탁 웹페이지 기능 구현 / ui 수정 |
| **내용** | |
| **진행 사항** | 1. **소소식탁 웹페이지 기능 구현**   **[ 구현한 기능의 테스팅 ]**   * 음식 평가하기 * 음식 추가하기 * 구현한 기능들을 수정한 웹페이지 ui에 맞게 리팩토링 작업을 수행   **[ 기능 구현 ]**   * 식사 기록하기 * 교수님의 조언에 따라 목적을 가지고 데이터를 수집하는 것이 아닌 * 데이터를 수집 후 목적을 찾는 과정을 수행하도록 함 * 데이터셋 insert시 특정한 형식의 제한 없이 자연어의 형식으로 입력받음 * 이후 충분한(100여개 예상) 데이터셋의 충족 시 정제 작업 시행   **2. 소소식탁 웹페이지 ui수정**   * Boostrap을 이용한 반응형 웹페이지 개설 * 이전에 구현된 사항은 데스크톱 페이지와 모바일 페이지가 이원화되어있지 않았음 * 데스크톱 페이지의 기능만을 수행함 * 만들어진 페이지 자체도 사용자 편의성을 고려하지 않았음 * Bootstrap을 이용한 ui구성으로 데스크톱/모바일 페이지를 반응형으로 이원화 * 페이지 구성 또한 사용자 편의를 고려한 flow로 구성함   **[ 웹 페이지(데스크톱) ]**   * 사용자 편의 workflow를 고려하여 로그인 시 바로 평가 페이지로 넘어가도록 조정  1. 로그인 페이지      1. 음식 평가 페이지      1. 음식 추가 페이지      1. 식사 기록 페이지      * 추가 수정 요구사항 * 사용자 시각 편의성을 위하여 내부 콘텐츠의 색을 같게 통일할 것   **[ 웹 페이지(모바일) ]**   * 테스트 기기: 아이폰 13 * 테스트 브라우저: 사파리  1. 로그인 페이지  * 동일한 화면이므로 생략  1. 음식 평가 페이지   **C:\Users\valtin\Desktop\KakaoTalk_20220919_223046494.png**   1. 음식 추가 페이지   **C:\Users\valtin\Desktop\KakaoTalk_20220919_223909067.png**   * **좌우 너비에 대한 조정이 필요함**  1. 식사 기록 페이지   **C:\Users\valtin\Desktop\KakaoTalk_20220919_221430572.png** |
| **예정사항** | 1. **소소식탁 웹페이지 테스팅** 2. **소소식탁 웹 어플리케이션 리팩토링** 3. **소소식탁 앱 어플리케이션 구현** |
| **향후 일정** | |
| **주제** |  |
| **특이사항** |  |