2022.06.27 프로젝트 회의록

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일시** | 2022.09.06(화) 18:00~20:30 | **장소** | 서울역 amam.seoul | **대면** | 비대면 |
| **회의록 기록자** | 유동선 | **회의 참석자** | 이유진,윤현조,유동선 | | |
| **주제** | 주간회의 | | | | |
| **회의 내용** | | | | | |
| **진행 일정** | * 지난주 작업 피드백 * 이유진: Google Firebase를 이용한 소셜 로그인 구현 * 윤현조: 클라이언트-서버 통신을 통한 로그인 구현 * 이슈 발생 내역 * 평가 데이터셋이 쌓이지 않음 * 이유 분석 * 보다 접근하기 쉬운 / 친화적인 앱이 되기 위해서는? * 장혜원 팀원의 병결로 인한 프로젝트 진행 차질 발생 | | | | |
| **의결사항** | * 작업 할당 * 이유진: Google Firebase를 이용한 회원가입 / 로그인 구현 * 윤현조: id/pw셋을 이용한 로그인 구현 * 유의사항 * 보안을 위한 해싱 * Node.js crypto모듈 사용한 sha-512 hex방식 해싱을 통한 암호화 * 이슈 해결 * Java이용한 firebase 인증 에러 발생 * Kotlin 사용하도록 함 | | | | |
| **향후 일정** | | | | | |
| **예정 일시** | 2022-09-14 | | | | |
| **예정 장소** | 스타벅스 서울역사점 | | | | |
| **주제** | 코드 피드백 / UI 관련 회의 | | | | |
| **특이사항** |  | | | | |