2022-09-3주차 프로젝트 회의록

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일시** | 2022.09.13(화) 18:00~20:30 | **장소** | 서울역 amam.seoul | **대면** | 비대면 |
| **회의록 기록자** | 유동선 | **회의 참석자** | 이유진,윤현조,유동선,장혜원 | | |
| **주제** | 주간회의 | | | | |
| **회의 내용** | | | | | |
| **진행 일정** | * 지난주 작업 피드백 * 이유진: 앱에서의 소셜 로그인, 초기로그인, 자동로그인 구현 * 윤현조: id/pw셋을 통한 로그인 구현 * 회의 진행 일정 * 음식 평가 데이터셋 문제 * 평가 데이터셋 선별 * 개인 코드 리뷰 * 개인 작업 할당 * ui관련 회의 | | | | |
| **의결사항** | * 음식 평가 데이터셋 문제 * 데이터셋이 쌓이지 않음 * 평가 데이터셋 선별 * 200개 내외의 데이터셋을 선별하여 그 데이터만 모두 평가하도록 함 * 월말까지 인당 100개의 데이터셋을 축적하도록 한다 * 개인 코드 리뷰 * 풀 리퀘스트를 통한 코드 리뷰 * 개인 작업 할당 * 장혜원: Mysql2를 통한 비동기 모듈 실습 * 윤현조: 개인 이미지 저장 기능 구현 * 이유진: 자동로그인 기능 구현 * ui회의 * 메인화면에 비치되어야 하는 항목들의 구성 논의 * 개인 설정 화면 ui구성 * 개인 평가 화면 ui구성 * 회의 인원 분할 * 코드리뷰 중심으로 돌아가기 때문에 4명 회의의 생산성이 높지 않음 * 2명씩 매 주차 돌아가도록 함 * ui회의등 필요 시 4명이 회의하도록 함 | | | | |
| **향후 일정** | | | | | |
| **예정 일시** | 2022-09-4주차 | | | | |
| **예정 장소** | 미정 | | | | |
| **주제** | 코드 피드백 | | | | |
| **특이사항** |  | | | | |